Αρ.Πρωτ.: 1454/24-02-2023

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

|  | ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ Λαμβάνοντας υπ’ όψη: α) Την με αρ. πρωτ. 464/24-02-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου και τους λόγους που επικαλείται σ’ αυτή. β) Την με αρ. πρ. 8155/27-10-2022 (22SYMV011506968) Εργολαβική Σύμβαση με διάρκεια περαίωσης (3) τρεις μήνες ήτοι 26/01/2023. Παρακαλούμε όπως: Εγκρίνετε την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης» για διάστημα (2) δύο ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 26 Μαρτίου του 2023. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | # Κάρπαθος 14/ 02 / 2023 # Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχ/κων Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου |
| --- | --- |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: |  |
| 1) Φάκελο έργου | Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Τοπογράφος μηχανικός |